JAVA版TOMCAT服务器时间戳服务V3.2.0测试报告

广东省电子商务认证有限公司

2018

目录

1	升级原因	3

2	测试结论	3

3	限制条件	4

4	测试策略	4

5	测试环境	5

5.1	服务器环境（虚拟机）	5

5.2	客户端测试环境	5

6	测试结果	7

7	性能测试	7

7.1	场景	7

7.2	结果统计	8

8	问题列表	9

升级原因

为支持时间戳服务系统在具体项目中的应用，本次升级JAVA版时间戳服务系统到V3.2.0，与旧版本V3.1.2相比，升级内容包括：

（1）增加对SM2时间戳证书的支持，包括：加密机、PFX格式软证书。；

（2）完善“网页版-时间戳测试例程”，支持获取返回的时间戳证书。

参考资料：

- 开发提交的测试申请单：http://192.168.0.123:8080/browse/RODT-710

- 升级说明： http://192.168.0.11:8081/svn/rdrelease/软件发布/NETCASERVER/NETCATimeStampServer/Java版/NETCA-TSA3.0实施文件/CentOS版本/部署与维护/部署与升级/时间戳服务V3.2.0升级说明.docx

测试结论

本次测试是Test Case First Pass（简称TCFP），共执行用例64个，Pass 64个用例，通过率为100 %。就提测的内容，评估为测试通过。

RMsis测试集统计结果如下图：

| Name | Build/Version Details | Environment | Start Date | End Date | Summary Report | Release Id |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003_时间戳服务V3.2测试（功能测试） | V3.2.0 | win7x86/IE11 | 8 Mar 2018 | 14 Mar 2018 | 60 passed | V3.2.0 |
| 004_时间戳服务V3.2测试（性能测试） | V3.2.0 | win7x86/IE11 | 12 Mar 2018 | 20 Mar 2018 | 4 passed | V3.2.0 |

测试总结：

            - 证书算法（RSA2048）+ 数据库（MySQL、Oracle、无数据库）+签名方式（JKS、PFX软证书、加密机）随机组合共9种组合下，时间戳服务均正常，测试4个用例获取时间戳通过；

            - 证书算法（SM2 256）+ 数据库（MySQL、Oracle、无数据库）+签名方式（PFX软证书、加密机）随机组合共6种组合下，时间戳服务均正常，测试4个用例获取时间戳通过；

            - 时间戳服务器证书为RSA算法时配置的是RSA新体系T2下的证书，时间戳服务正常，测试通过；

            - 时间戳服务器证书为SM2算法配置为NETCA SM2 TEST01 and Evaluation CA01下的证书，时间戳服务正常，测试通过；

            - 性能测试仅测试了SM2时间戳证书下的连加密机签名方式下性能，由于是虚拟机，并发数控制在100并发以内，各项服务正常，成功率99.99以上，平均响应时间均小于0.5S，测试通过，详细见第七章。

限制条件

      - （新）由于本次部署的时间戳是虚拟机环境，不适合做大并发量的性能测试，性能测试只测试了100个并发，作为参考，如后续有项目需要更大并发量需评估重新启动详细的性能测试。

测试策略

由于需要反复更改配置来测试时间戳服务是否正常，所以依次采用如下配置部署：

- 配置RSA时间戳证书，采用JKS软证书签名方式，分别配置orcal、mysql数据库和不配置数据库，3种组合。

- 配置RSA时间戳证书，采用PFX软证书签名方式，分别配置orcal、mysql数据库和不配置数据库，3种组合。

- 配置RSA时间戳证书，采用连加密机证书签名方式，分别配置orcal、mysql数据库和不配置数据库，3种组合。

- 配置SM2 256算法时间戳证书，采用PFX软证书签名方式，分别配置orcal、mysql数据库和不配置数据库，3种组合。

- 配置SM2 256时间戳证书，采用连加密机证书签名方式，分别配置orcal、mysql数据库和不配置数据库，3种组合。

- 对于配置SM2 256时间戳证书，采用连加密机证书签名方式，分别配置orcal、mysql数据库测试10~100并发性能情况。

测试环境

服务器环境（虚拟机）

| 操作系统 | CentOS 6.7 x64 |
| --- | --- |
| JDK | jdk-8u121 |
| WEB服务器 | apache-tomcat-9.0.0.M17 |
| 数据库系统 | MySQL 5.7.12（本地配置） Oracle 10g（192.168.0.96） |
| 时间服务器 | 192.168.0.96 |
| 连接的加密机 | 江南天安加密机 |
| 安全中间件 | Java - Linux64位，V5.0.0 |

客户端测试环境

| 测试对象 | 时间戳服务系统 V3.2.0 |  |
| --- | --- | --- |
| 客户端硬件 | Win7 32：Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @3.10GHz 3.10GHz 8G内存 |  |
| 时间戳服务器证书的制证平台&证书模板 | 业务平台：https://192.168.0.59/certbpms 证书模板： - RSA 2048，证书的密钥用法带不可否认项：【12系统T2体系（测试用）】项目下的服务器模板【RSALx时间戳服务证书模板（带不可否认）】 - SM2 256证书：在【开发支持时间戳证书测试用】项目下的服务器模板【时间戳证书模板SM2】 |  |
| 测试工具 | Adobe Reader 11 | \\192.168.0.8\software\办公软件\Adobe_Acrobat_Reader\Reader 11 |
|  | 时间戳获取程序（NETCA_GMTDEMO.exe） | http://192.168.0.11:8081/svn/rdrelease/测试文档/03_测试工具/NETCA_GMTDEMO.exe |
|  | 时间戳测试Demo（页面） | http://192.168.0.11:8081/svn/rdrelease/软件发布/NETCASERVER/NETCATimeStampServer/应用例程/时间戳应用解析DEMO/NETCA_CRYPTO数字证书应用(时间戳应用含解析出毫秒)DEMO - 毫秒时间.rar |
|  | 新版页面测试DEMO | http://192.168.0.11:8081/svn/rdrelease/软件发布/NETCASERVER/NETCATimeStampServer/Java版/NETCA-TSA3.0实施文件/CentOS版本/部署与维护/其他/时间戳客户端测试工具/TSATestTool |
|  | CryptoTestTool | http://192.168.0.11:8081/svn/rdrelease/软件发布/NETCA_CRYPTO/current/工具/CryptoTestTool.exe（用于产生P10） |
| 标准版客户端 | http://192.168.0.11:8081/svn/rdrelease/软件发布/统一介质管理工具/install/测试版/标准版/V2.0/网证通安全客户端.exe（V3.5.0.3） |  |
| 测试网址 | 时间戳服务地址：http://192.168.0.96/NETCATimeStampServer/TSAServer.jsp 压力测试： http://192.168.10.114/TSATESTWEB/NETCA_CRYPTO_TIMESTAMP_NEW.html |  |
| 部署文档 | http://192.168.0.11:8081/svn/rdrelease/软件发布/NETCASERVER/NETCATimeStampServer/Java版/NETCA-TSA3.0实施文件/CentOS版本/部署与维护/部署与升级/NETCA-TSA网证通时间戳实施手册.doc Revision: 31160 http://192.168.0.11:8081/svn/rdrelease/软件发布/NETCASERVER/NETCATimeStampServer/Java版/NETCA-TSA3.0实施文件/CentOS版本/部署与维护/部署与升级/时间戳服务V3.2.0升级说明.docx |  |
| 测试人员 | 叶利乔 苏思婷 |  |
| 测试时间 | 2018-03-08至2017-03-20 |  |

测试结果

本次测试是Test Case First Pass（简称TCFP），共执行用例64个，passed 64个,通过率为100%。测试结果文件格式如下：

| Test Run Name 测试集名称 | Test Case ID 测试用例编号 | Test Case Name 测试用例名称 | Test Case Status 用例结果 | Artifact ID 缺陷编号 | Artifact Summary 缺陷主题 | Artifact Priority 缺陷优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

性能测试

由于本次的时间戳服务器是虚拟机，性能不高，故性能测试仅测试SM2算法的时间戳服务连接加密机使用orcal或mysql数据库下的性能情况。

场景

| 场景1 | Orcal数据库下10个并发 |
| --- | --- |
| 每2秒增加2个 运行10分钟后每2秒减少2个。 |  |
| 场景2 | Orcal数据库下20并发 |
| 每2秒增加5个 运行10分钟后每2秒减少5个。 |  |
| 场景3 | Orcal数据库下30并发 |
| 每2秒增加5个 运行10分钟后每2秒减少5个。 |  |
| 场景4 | Orcal数据库下40并发 |
| 每2秒增加10个 运行10分钟后每2秒减少10个。 |  |
| 场景5 | Orcal数据库下50并发 |
| 每2秒增加10个 运行10分钟后每2秒减少10个。 |  |
| 场景6 | Orcal数据库下80并发 |
| 每2秒增加10个 运行10分钟后每2秒减少10个。 |  |
| 场景7 | Orcal数据库下100并发 |
| 每2秒增加10个 运行10分钟后每2秒减少10个。 |  |
| 场景8 | Orcal数据库下10个并 |
| 每2秒增加2个 运行10分钟后每2秒减少2个。 |  |
| 场景9 | Orcal数据库下20并发 |
| 每2秒增加5个 运行10分钟后每2秒减少5个。 |  |
| 场景10 | Orcal数据库下30并发 |
| 每2秒增加5个 运行10分钟后每2秒减少5个。 |  |
| 场景11 | Orcal数据库下40并发 |
| 每2秒增加10个 运行10分钟后每2秒减少10个。 |  |
| 场景12 | Orcal数据库下50并发 |
| 每2秒增加10个 运行10分钟后每2秒减少10个。 |  |
| 场景13 | Orcal数据库下80并发 |
| 每2秒增加10个 运行10分钟后每2秒减少10个。 |  |
| 场景14 | Orcal数据库下100并发 |
| 每2秒增加10个 运行10分钟后每2秒减少10个。 |  |

结果统计

根据7.1场景要求执行结果如下：

统计数据结果如下表

| 场景 | 并发量 | 执行总数 | 成功 | 成功率 | 平均响应时间 | 最大响应时间 | 最小响应时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 270430 | 270430 | 100.00% | 0.017 | 3.034 | 0.005 |
| 2 | 20 | 201958 | 201956 | 100.00% | 0.052 | 4.097 | 0.005 |
| 3 | 30 | 266957 | 266957 | 100.00% | 0.061 | 9.517 | 0.005 |
| 4 | 40 | 82892 | 82873 | 99.98% | 0.283 | 4.132 | 0.007 |
| 5 | 50 | 97545 | 97536 | 99.99% | 0.302 | 4.314 | 0.006 |
| 6 | 80 | 268281 | 268281 | 100.00% | 0.175 | 4.406 | 0.006 |
| 7 | 100 | 184075 | 184067 | 100.00% | 0.327 | 3.981 | 0.006 |
| 8 | 10 | 251919 | 251919 | 100.00% | 0.019 | 0.095 | 0.005 |
| 9 | 20 | 150808 | 150808 | 100.00% | 0.073 | 0.333 | 0.007 |
| 10 | 30 | 85329 | 85324 | 99.99% | 0.206 | 1.26 | 0.008 |
| 11 | 40 | 101936 | 101927 | 99.99% | 0.23 | 1.481 | 0.007 |
| 12 | 50 | 87964 | 87954 | 99.99% | 0.337 | 2.064 | 0.008 |
| 13 | 80 | 265551 | 265551 | 100.00% | 0.177 | 1.073 | 0.006 |
| 14 | 100 | 216891 | 216891 | 100.00% | 0.277 | 1.967 | 0.006 |

总结：各项服务正常，100并发内，成功率99.99以上，平均响应时间均小于0.5S。

问题列表

无